|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Октябрь2016 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | Строительство дома  |



# На объекте произведены работы:

1. Изготовление из бревен элементов каркаса дома и элементов заполнения проемов.
2. Шлифовка поверхности бревен
3. Уборка территории
4. Антисептирование материала.
5. В результате проведения работ по прокладке газопровода в поселке отсутствовал подъезд к участку на протяжении двух недель

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Консультация подрядчика по выполнению строительно-монтажных работ
2. Проверка выполнения обязательств подрядчика, согласно согласованного графика работ.
3. Составления дефектовок по каркасу.

# Замечания:

1. На поверхности бревна присутствуют следы грибка и плесени.
2. Нарушения сроков выполнения работ

# Выводы:

Отсутствует организация работы бригад. Работы выполняются не последовательно. В хаотичном порядке. Материал подвержен поражению грибком и плесенью в результате постоянному намоканию.

# Рекомендации:

1. Работы по удалению грибка и плесени произвести после высыхания бревна.
2. Ускорить работу по монтажу стен и каркаса. .

# Выезды за отчетный период:

1. 09.10.2016
2. 19.10.2016
3. 22.10.2016
4. 29.10.2016

