Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Ноябрь  2016 |

Строительство дома из клееного бруса (Заказчик: ##########)



# **На объекте произведены работы:**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

1. Армирование фундаментной плиты.
2. Бетонирование фундаментной плиты.
3. Армирование стен цокольного этажа.
4. Монтаж опалубки стен цокольного этажа.
5. Монтаж обогрева бетона.
6. Бетонирование стен цокольного этажа
7. Гидроизоляция стен.
8. Кирпичная кладка внутренних стен цокольного этажа.

# **Проведенные контрольные мероприятия:**

1. Контроль устройства арматурного каркаса фундаментной плиты.
2. Приемка бетонирования фундаментной плиты.
3. Контроль армирования стен цокольного этажа
4. Приемка бетонирования стен.
5. Контроль уровня влажности в бане 26-30%

# **Замечания:**

1. Соблюдать торцевой защитный слой бетона.
2. Выставить горизонтальные фиксаторы по всей площади плиты.
3. Оформить акты скрытых работ на выполненные работы.
4. Монтажные отверстия в стенах заполнить монтажной пеной.

# **Выводы:**

1. Бетонные работы проведены в соответствие с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». Соответствуют проекту.

# **Выезды:**

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

1. 28.10.16 - плановый выезд
2. 01.11.16 - плановый выезд
3. 04.11.16 - плановый выезд
4. 11.11.16 - плановый выезд
5. 15.11.16 - плановый выезд
6. 21.11.16 - плановый выезд

# **Рекомендации:**

1. Оформить акты скрытых работ на выполненные работы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4





Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6



Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7