|  |  |
| --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | Июль2016 |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | Строительство загородного жилого дома |



# На объекте произведены работы:

1. Произведена заливка фундамента.

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. визуальное обследование опалубки фундамента.
2. инструментальное обследование опалубки фундамента.
3. визуальное обследование бетона в опалубке.
4. инструментальное обследования бетона на прочность, методом неразрушимого контроля, (упругий отскок).

# Замечания:

1. усиления углов арматурного каркаса произведено не было.

# Выводы:

1. работы ведутся с отставанием от графика работ.

# Рекомендации:

нет

**Выезды за отчетный период:**

28,06,2016

05,07,2016

09,07,2016

15,07,2016

20,07,2016

К оплате за июль: 20 000 рублей.