|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчет по проделанной работе | май 29  2015 | |
| Описание проделанной работы, результаты, ошибки, выводы. | | Строительство каркасного дома из клееного бруса |



# На объекте произведены работы:

# Окраска каркаса дома и летнего домика

1. Монтаж порталов на 2-м этаже
2. Монтаж порталов на 1-м этаже
3. Монтаж штапиков на оконные блоки
4. Монтаж карнизов на летнем домике

# Проведенные контрольные мероприятия:

1. Произведены мероприятия по проверки работ по окраске каркаса, даны рекомендации подрядчикам.
2. Приемка актов выполненных работ по монтажу канализации
3. Проверка смет на строительно-монтажные работы по монтажу террасы
4. Проведены мероприятия по проверки монтажа порталов
5. Проведены работы по проверки монтажа штапиков на оконные блоки, даны указания подрядчикам на устранения замечаний по ним.
6. Консультации по отсыпке территории участка

# Замечания:

1. Превышены объемы работ по монтажу канализации

2. Цены на работы по сметам являются одними из самых высоких на рынке. использование готовых конструкций заказываемых на заводах не обосновано, цена превышает в 3 раза если изготавливать на месте.

3. Примыкание штапиков к каркасу сделано не качественно, не подогнаны планки, стык прокрашен не качественно.

4. Есть замечания по покраске каркаса. Шероховатость поверхностей, вкрапление мусора.

5. Замечания по порталам:

- сколы, царапины

- не отрегулированы створки

- на центральном выходе на террасу отсутствует прижимная планка

- на краске каркаса проявляются желтые пятна в районе сучков, что говорит о том что перед нанесением краски сучки не были обработаны специальным составом.

# Выводы:

.

**8.05-плановый выезд, промежуточный осмотр окраски и монтажа порталов**

**14.05- плановый выезд, промежуточный осмотр окраски и монтажа порталов**

**19.05- плановый выезд**

**22.05- плановый выезд. осмотр покраски и монтажа карнизов летнего домика**

**27.05- плановый выезд. приемка и проверка актов по канализации**

# Рекомендации: нет

****



